BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP VÀ KINH DOANH TRỰC TUYẾN CHO TUTA SPA CÓ HỖ TRỢ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (CHATBOT AI) TRONG TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

🙠 🕮 🙢

TÀI LIỆU PROPOSAL DOCUMENT

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. Phạm Văn Dược

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Trần Công Thiện Sinh  - 27211233902

- Hứa Văn An                 	  - 27211236637

- Lê Văn Đăng Khoa	  - 27211200721

- Nguyễn Văn Phú	  - 27211226914

- Võ Như Cường	  - 27214327697

Đà Nẵng, 2025

PROJECT INFORMATION

| Project Acronym | QLSPAK27 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Name | XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP VÀ KINH DOANH TRỰC TUYẾN CHO TUTA SPA CÓ HỖ TRỢ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (CHATBOT AI) TRONG TƯ VẤN KHÁCH HÀNG |  |  |  |  |
| Ngày Bắt Đầu | 29/09/2025 |  | Ngày Kết Thúc |  | 15/12/2025 |
| Lead Institution | Khoa Khoa Học Máy Tính , Đại Học Duy Tân |  |  |  |  |
| Project mentor | ThS. Phạm Văn Dược Email: phamvanduocdannang@gmail.com Số Điện Thoại: 0907428276 |  |  |  |  |
| Product Owner & Contact Detail | Tên :Trần Công Thiện Sinh Email:trancongthiensinh030072003@gmail.com Số Điện Thoại:0789493560 |  |  |  |  |
| SCRUM Master | Tên :Trần Công Thiện Sinh Email:trancongthiensinh030072003@gmail.com Số Điện Thoại:0789493560 |  |  |  |  |
| Thành Viên Nhóm | Tên | Email |  | Số Điện Thoại number |  |
|  | Hứa Văn An | huavanan13@gmail.com |  | 0379562527 |  |
|  | Lê Văn Đăng Khoa | lekhoa200997@gmail.com |  | 0905313184 |  |
|  | Nguyễn Văn Phú | phun662003@gmail.com |  | 0911060024 |  |
|  | Võ Như Cường | vonhucuong01@gmail.com |  | 0977509903 |  |

MỤC LỤC

I.	GIỚI THIỆU	6

1.	Mục đích:	6

2.	Phạm vi:	6

II.	TỔNG QUAN DỰ ÁN	6

1.	Định nghĩa dự án:	6

3.	Giải pháp Proposal:	10

3.1.  Mục tiêu của dự án:	10

3.2.  Đề xuất kỹ thuật	10

3.2.1. Kỹ thuật phát triển hệ thống	10

3.2.2. Môi trường phát triển	10

2.3.3. Các ràng buộc	11

III.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	11

1.	Quy trình SCRUM	11

2.	Cấu trúc mô hình quản lý SCRUM:	11

3.	Handling:	13

4.	Các quy tắc cần được xác định trong SCRUM:	14

5.	Kế hoạch tông thể:	14

6.	Quản lý tổ chức:	16

6.1.  Nguồn nhân lực:	16

6.2. Phi Nhân Lực:	17

DOCUMENT NAME

| Project Tên | XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP VÀ KINH DOANH TRỰC TUYẾN CHO TUTA SPA CÓ HỖ TRỢ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (CHATBOT AI) TRONG TƯ VẤN KHÁCH HÀNG |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document title | Proposal Document |  |  |
| Tác giả | Nguyễn Văn Phú |  |  |
| Ngày | 02/10/2025 | FileTên : | 4. Proposal Document.docx |

REVISION HISTORY

| Phiên Bản | Người Thực Hiện | Ngày | Mô Tả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Nguyễn Văn Phú | 02/10/2025 | Tạo Tài Liệu |
| 1.1 | Trần Công Thiện Sinh | 04/10/2025 | Chỉnh sửa tài liệu |

DOCUMENT APPROVAL

| Mentor | ThS. Phạm Văn Dược | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày |  |
| Product Owner | Trần Công Thiện Sinh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
| Thành Viên Nhóm | Hứa Văn An | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Lê Văn Đăng Khoa | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Nguyễn Văn Phú | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |
|  | Võ Như Cường | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày |  |

# GIỚI THIỆU

## Mục đích:

Tài liệu này cung cấp:

- Một cái nhìn tổng quan về dự án XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP VÀ KINH DOANH TRỰC TUYẾN CHO TUTA SPA CÓ HỖ TRỢ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (CHATBOT AI) TRONG TƯ VẤN KHÁCH HÀNG để nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu trải nghiệm khách hàng.

- Trình bày mục tiêu, phạm vi và định hướng phát triển của hệ thống, đáp ứng nhu cầu thực tế trong việc hỗ trợ khách hàng đặt lịch trực tuyến,  nhân viên thu ngân xử lý thanh toán, và chủ spa quản lý hóa đơn & hẹn lịch .

- Mô tả công nghệ, công cụ và phương pháp phát triển được sử dụng, bao gồm nền tảng web hiện đại, bảo mật cao, giao diện thân thiện, thanh toán PayOS API.

Ngoài ra, xác định mục tiêu và mục đích của dự án, bao gồm việc đề xuất giao diện của phần mềm , chi phí phát triển dự án, các rủi ro tiềm ẩn của dự án và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro.

## Phạm vi:

- Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan của dự án sẽ được phát triển. Nó bao gồm về các sản phẩm, quá trình và về nhóm dự án.

- Tài liệu này cung cấp một kế hoạch cho từng giai đoạn của quá trình phát triển phần mềm dựa trên quá trình Scrum bao gồm: thời gian bắt đầu, kết thúc và số ngày làm việc. Đây là kế hoạch chung và sẽ được cập nhật chi tiết trong quá trình phát triển phần mềm trong các tài liệu tiếp theo.

- Ngoài ra, tài liệu cũng xét đến tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn, khối lượng v.v… cho dự án theo từng giai đoạn triển khai khác nhau.

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Định nghĩa dự án:

- Dự án xây dựng XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP VÀ KINH DOANH TRỰC TUYẾN CHO TUTA SPA CÓ HỖ TRỢ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (CHATBOT AI) TRONG TƯ VẤN KHÁCH HÀNG là một kế hoạch phát triển một nền tảng trực tuyến nhằm tối ưu hóa việc hỗ trợ khách hàng đặt lịch trực tuyến, nhân viên thu ngân xử lý thanh toán, và chủ spa quản lý hóa đơn & hẹn lịch  quản lý và vận hành của spa. Mục tiêu của dự án là giải quyết các vấn đề trong quản lý thủ công tại spa. Tạo ra một hệ thống quản lý hiệu quả, giúp tối ưu việc tư vấn đặt lịch và thanh toán.

- Phát triển một hệ thống quản lý tích hợp trực tuyến TUTA SPA tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hoá tư vấn khách hàng, nâng cao hiệu suất làm việc và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng.

- Cung cấp các công cụ quản lý đặt lịch - thanh toán, dịch vụ khách hàng, và phân tích dữ liệu để hỗ trợ quyết định kinh doanh

- Mô tả dự án:

Dự án XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP VÀ KINH DOANH TRỰC TUYẾN CHO TUTA SPA CÓ HỖ TRỢ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (CHATBOT AI) TRONG TƯ VẤN KHÁCH HÀNG để nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa quy trình quản lý.

Đề tài này có thể tập trung vào nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm:

Nội dung và Chức năng của Website:

1) Trang chủ:

- Giới thiệu spa: Thông tin về spa, dịch vụ và vị trí và thời gian làm việc.

- Hình ảnh : Hình ảnh các gói dịch vụ.

- Thông tin đăng ký: Hiện thị các nội dung cần có để đăng ký.

2) Quản lý thống kê:

- Kiểm tra lịch hẹn: Kiểm tra các lịch hẹn hôm nay.

- Phân bố dịch vụ: Quản lý lưu trữ các thông tin dịch vụ.

- Quản lý doanh thu: Xem doanh thu trong ngày.

- Quản lý đánh giá: Xem thu thập tổng kết các đánh giá.

3) Quản lý dịch vụ:

- Quản lý dữ liệu : Lưu trữ cập nhật xóa dữ liệu thu thập.

- Tìm kiến và phân loại: Lọc, truy vấn dữ liệu theo loại thời gian.

- Đồng bộ dữ liệu: Cập nhật trạng thái mới nhất.

4) Quản lý voucher:

- Quản lý dữ liệu : Lưu trữ cập nhật xóa dữ liệu thu thập.

- Tìm kiến và phân loại: Lọc, truy vấn dữ liệu theo loại thời gian.

5) Quản lý khách hàng:

- Hồ sơ khách hàng: Lưu trữ thông tin cá nhân và lịch sử đặt dịch vụ.

- Lịch sử giao dịch: Theo dõi giao dịch và thanh toán của khách.

- Phản hồi và đánh giá: Khách gửi phản hồi và đánh giá dịch vụ.

6) Quản lý nhân viên:

- Thông tin nhân viên: Quản lý thông tin cá nhân .

7) Quản lý thu ngân:

- Các phương thức thanh toán: Lưu trữ thông tin thanh toán.

- Lịch sử giao dịch: Theo dõi giao dịch và thanh toán của khách.

Lý do chọn công nghệ ASP.NET Core, Vue.js và SQL Server cho dự án xây dựng hệ thống quản lý Spa tích hợp AI:

1. Lý do chọn APS.NET Core Web API:

- Hiệu suất và và khả năng mở rộng cao:

- ASP.NET Core là nền tảng đa hệ điều hành, hiệu suất tối ưu, thể triển khai trên Windows, Linux và Cloud.

- Hỗ trợ caching, dependency injection và tối ưu truy vấn giúp hệ thống hoạt động mượt mà.

- Kiến trúc MVC rõ ràng:

- Giúp tách biệt các tầng Model – View – Controller, dễ dàng bảo trì, nâng cấp và phát triển thêm chức năng.

- Cấu trúc module hóa, hỗ trợ phát triển theo nhóm hiệu quả.

- Bảo mật mạnh mẽ:

- Tích hợp sẵn cơ chế xác thực (Authentication) và phân quyền (Authorization).

- Chống tấn công CSRF, XSS, và bảo mật dữ liệu trong quá trình trao đổi API.

- Tương thích với công nghệ hiện đại:

- Hỗ trợ xây dựng RESTful API, kết nối dễ dàng với frontend framework như Vue.js.

- Có thể tích hợp các dịch vụ AI hoặc công nghệ thời gian thực (SignalR).

2. Lý do chọn Vue.js, Entity Framework Core, SQL Sever, SgnaIR:

- Hiện đại và linh hoạt:

- Vue.js là framework JavaScript nhẹ, dễ học, dễ triển khai, tối ưu cho ứng dụng đơn trang (SPA).

- Cung cấp trải nghiệm người dùng mượt mà, phản hồi nhanh khi thao tác.

- Tái sử dụng và mở rộng:

- Hỗ trợ component-based architecture, cho phép tái sử dụng giao diện và dễ bảo trì.

- Tích hợp tốt với RESTful API để hiển thị dữ liệu động từ backend.

- Tương tác cơ sở dữ liệu hiệu quả:

- Cho phép thao tác với dữ liệu dưới dạng đối tượng (ORM), giảm rủi ro lỗi truy vấn SQL thủ công.

- Hỗ trợ Migration giúp cập nhật và quản lý cấu trúc cơ sở dữ liệu thuận tiện.

- Bảo mật và hiệu suất cao:

- Cung cấp khả năng quản lý dữ liệu lớn, tối ưu truy vấn, và bảo mật cấp cao.

- Dễ dàng tích hợp với ASP.NET Core thông qua Entity Framework Core.

- Cập nhật thời gian thực:

- Cho phép đồng bộ dữ liệu giữa người dùng và hệ thống ngay lập tức, đặc biệt trong tính năng cập nhật lịch hẹn tức thì.

- Nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả làm việc của nhân viên.

Nội dung AI Tích hợp trong hệ thống:

1.1. Chatbox Tự động:

- Trả lời câu hỏi thường gặp, hướng dẫn tư vấn đặt lịch, và tư vấn dịch vụ 24/7.

- Phân tích hành vi người dùng để đề xuất dịch vụ phù hợp.

1.2. Tự động quản lý:

- Gợi ý sắp xếp lịch hẹn và nhân viên theo thời gian .

- Gợi ýcác gói dịch vụ phù hợp.

## Giải pháp Proposal:

Dự án xây dựng hệ thống quản lý Spa tích hợp trên nền tảng web sử dụng ASP.NET Core Web API và Vue.js, kết hợp AI hỗ trợ nhằm tối ưu hóa quy trình đặt lịch, thanh toán và quản lý dịch vụ. 
Hệ thống hướng đến việc tăng hiệu quả vận hành, giảm thời gian xử lý thủ công, và cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua giao diện hiện đại và phản hồi thời gian thực.

### 3.1.  Mục tiêu của dự án:

- Tư vấn khách hàng các gói dịch vụ, thanh toán và quản lý dịch vụ.

- Cung cấp giao diện thân thiện cho khách hàng và nhân viên spa và admin.

- Cải thiện hiệu suất truy cập và khả năng mở rộng cho hệ thống web.

- Tích hợp AI để hỗ trợ tư vấn và tối ưu vận hành.

### 3.2.  Đề xuất kỹ thuật

#### 3.2.1. Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Programing: HTML, CSS, C#, JavaScript.

- Framework: ASP.NET Core Web API, Vue.js

- CSDL: SQL Serverjs

- ORM: Entity Framework Core.

- Real-time: SignalR.

#### 3.2.2. Môi trường phát triển

- Hệ điều hành: Windows

- IDE: Visual Studio Code, Visual Studio.

- Quản lý dataset: SQL Server Management Studio (SSMS)

- Công cụ quản lý công việc: Excel, Zalo, Github

#### 2.3.3. Các ràng buộc

- Tài nguyên con người: 5 người

- Ngân sách: Hạn chế

- Thời gian: Dự án phải hoàn tất trong 86 ngày.

# QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

## Quy trình SCRUM

Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khung quy trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Đây là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Lặp lại độ dài cố định, được gọi là chạy nước rút kéo dài từ một đến hai tuần, cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, các bên liên quan và các thành viên trong nhóm gặp nhau để lên kế hoạch cho các bước tiếp theo.

## Cấu trúc mô hình quản lý SCRUM:

Để tạo ra một sản phẩm tốt, chúng ta cần biết rõ được những đặc điểm của sản phẩm, những yêu cầu về chất lượng, và trải nghiệm người dùng. Các yêu cầu này được viết và cập nhật liên tục trong danh sách ưu tiên được gọi là Product Backlog.

Người có mặt trước các bên liên quan trong quá trình phát triển, người được giao thực hiện sáng tạo và bảo trì là Product Owner. Công việc xây dựng phần mềm được giao cho Development Team bao gồm những người đủ điều kiện để tạo ra sản phẩm. Họ ngồi lại với nhau để Planning cho “2 tuần” tiếp theo mà chúng ta cần làm. Để có được một số chức năng quan trọng hoàn thành để Show vào ngày cuối của 2 tuần đó. Nhóm sẽ chọn nhiệm vụ ưu tiên cao hơn trước, không phải là nhiệm vụ dễ dàng trước. Khối lượng công việc được ước tính phù hợp với năng lực của nhóm, tránh quá tải.

Kết quả của cuộc họp lập kế hoạch là một Detail Action Plan. Bao gồm mục tiêu và những việc cần làm trong tháng. Kế hoạch này được gọi là Sprint Backlog. Nó có thể được cập nhật liên tục khi làm việc.

Dựa trên kế hoạch đó, Development Team cố gắng khiến mọi người làm những gì họ làm, tự nguyện làm việc chặt chẽ với nhau. Họp với nhau ít nhất 15 phút mỗi ngày để đồng bộ hóa công việc của nhau, nắm bắt tiến độ và khám phá những khó khăn, tìm cách khắc phục và thúc đẩy công việc về phía trước. Nếu có bất cứ điều gì bạn cần làm nhiều hơn, hoặc ít hơn một vài người không cần phải làm thì hãy Update trong Sprint Backlog. Điều này được gọi là Lập kế hoạch thích ứng. Nếu có nhu cầu thảo luận thêm, Development Team cần ngồi xuống để làm rõ trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới. CŨng giống như vậy cho đến khi kết thúc khung thời gian (2 tuần), giai đoạn hoạt động này được gọi là Sprint. Trong Sprint, khi cần thiết, Development Team với Product Owner có thể phải ngồi trong các cuộc họp tinh chỉnh Refine the Product backlog (thêm, xóa, sắp xếp lại,… các chi tiết). Kết thúc mỗi Sprint, Development Team đưa ra GÓI SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO. Kết thúc Sprint, Development Team với Product Owner chấp nhận kết quả của Sprint. Nó rất chi chi tiết và thú vị tại Sprint Review. Phải ngồi xuống để xem lần cuối cùng bạn làm việc có ổn không, bạn có thể làm điều đó tốt hơn không, cố gắng tìm gì đó để cải thiện cho tháng tới. Phiên bản bắt buộc này gọi là Sprint Retrospective. Sau đó lặp lại như vậy cho đến khi nhiệm vụ phát triển dự án hoàn thành.

Có các vị trí trong Scrum:

Product Owner: Chủ sở hữu sản phẩm chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của các sản phẩm và công việc của Nhóm phát triển.

- Xác định tính năng sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi bản phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận sản phẩm (ROI).

- Xác định mức độ ưu tiên và chức năng dựa trên dữ liệu thị trường.

- Thay đổi mức ưu tiên và hàm sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc.

Scrum Master  chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và sử dụng Scrum. Scrum Master làm điều này bằng cách đảm bảo Scrum Team tuân thủ lý thuyết, kỹ thuật và quy tắc thực tế của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm cung cấp các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết vấn đề.

- Đảm bảo nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữa vai trò và chức năng.

- Giúp nhóm tránh sự can thiệp bên ngoài.

Scrum Master phục vụ Chủ sở hữu sản phẩm những gì?

✔Tìm kiếm các kỹ thuật để quản lý Product Backlog một cách hiệu quả.

✔Trao đổi tích cực với Nhóm phát triển về tầm nhìn, mục tiêu và các hạng mục của Product Backlog.

✔Hướng dẫn Nhóm phát triển cách tạo các hạng mục Product Backlog một cách rõ ràng và đơn giản.

✔Hiểu kế hoạch sản phẩm dài hạn trong môi trường thực nghiệm.

✔Hiểu và rèn luyện tính nhanh nhẹn.

✔Thúc đẩy các sự kiện Scrum theo yêu cầu hoặc khi cần thiết.

Development Teams: bao gồm các chuyên gia làm việc để tạo ra các phần tăng trưởng có thể xác định được (có thể phù hợp) vào cuối Sprint. Chỉ các thành viên của Nhóm phát triển mới tạo ra những phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền để tổ chức và quản lý công việc của họ. Hợp lực sẽ tối ưu hóa các nỗ lực và hiệu quả chung của nhóm phát triển.

Các thuật ngữ:

- Product Backlog: là một danh sách chứa tất cả những thứ cần cho sản phẩm đó. Là một danh sách được quản lý và xếp thứ tự bởi Product Owner.

- Sprint: Là một giai đoạn của dự án với khoảng thời gian cố định. Độ dài của Sprint sẽ do nhóm và Product Owner quyết định. Thông thường từ 1 đến 4 tuần.

- Sprint Backlog: là bảng công việc được nhóm phát triển sử dụng để quản lý các quy trình phát triển trong 1 Sprint. Nó được nhóm phát triển tạo ra trong phiên Lập kế hoạch Sprint và nó chứa danh sách các hạng mục được phát triển trong Sprint và các công việc cần thực hiện tương ứng với mỗi hạng mục để hoàn thành nó.

- Estimation: Trong Scrum, mọi thành viên phải chọn các nhiệm vụ để thực hiện, ước tính thời gian hoàn thành và khi hoàn thành, cập nhật Product Backlog.

- Planning poker: Thẻ ghi lại các con số để đưa ra đánh giá về các tính năng trong một lần chạy nước rút.

- Velocity (Burn down chart): biểu đồ thể hiện kết quả mà nhóm đạt được trong một chặng chạy nước rút.

## Handling:

- Sprint Planning

Nhóm phát triển họp với Product Owner để lên kế hoạch cho công việc chạy nước rút. Lập kế hoạch liên quan đến việc lựa chọn nhu cầu phát triển, phân tích và xác định các nhiệm vụ cần thực hiện trong khoảng thời gian ước tính cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. SCRUM sử dụng việc lập kế hoạch từng phần và tăng dần theo thời gian, theo đó việc lập kế hoạch không chỉ diễn ra một lần trong vòng đời dự án mà được lặp đi lặp lại, điều chỉnh cho phù hợp với bức tranh thực tế của quá trình đi đến sản phẩm.

- Daily SCRUM

SCRUM Master tổ chức một cuộc họp nhóm sản xuất trong khoảng 15 phút để nhóm phát triển chia sẻ tiến độ công việc  cũng như chia sẻ những khó khăn gặp phải trong quá trình phát triển phần mềm trong một Sprint.

- Sprint Review

Kết thúc Sprint, nhóm phát tiển cùng với Product Owner sẽ xem xét công việc đã hoàn thành (xong) trong Sprint cuối cùng và đề xuất sửa đổi cần thiết.

Với sự trợ giúp của SCRUM Master, nhóm phát triển sẽ xem xét toàn diện Sprint đã hoàn thành gần đây và tìm cách cải thiện quy trình làm việc và chất lượng sản phẩm.

## Các quy tắc cần được xác định trong SCRUM:

- Enough to start: không tập trung vào quá trình tài liệu hóa, làm thế nào để sản xuất một sản phẩm sớm nhất.

- Definition of done: Đưa ra định nghĩa về nhiệm vụ của nhóm, một tính năng như thế nào được coi là hoàn thành.

- Time box: giới hạn thời gian chạy nước rút, các cuộc họp phải tuân thủ thời gian cho phép. Để đảm bảo nhóm scrum hoạt động ổn định.

## Kế hoạch tông thể:

| No | Task Name | Duration | Start | Finish |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bắt đầu | 5 day | 29-09-2025 | 04-10-2025 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 3 day | 29-09-2025 | 02-10-2025 |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 2 day | 02-10-2025 | 04-10-2025 |
| 2 | Khởi đầu | 22 day | 05-10-2025 | 27-10-2025 |
| 2.1 | Cuộc họp khởi động dự án | 4 day | 05-10-2025 | 09-10-2025 |
| 2.2 | Tạo các tài liệu | 18 day | 09-10-2025 | 27-10-2025 |
| 3 | Phát triển | 47 day | 27-10-2025 | 13-12-2025 |
| 3.1 | Sprint 1 | 25 day | 27-10-2025 | 21-11-2025 |
| 3.2 | Sprint 2 | 22 day | 22-11-2025 | 13-12-2025 |
| 4 | Cuộc họp của dự án | 60 mins T7 hằng tuần | 20h00 | 21h00 |
| 5 | Bản phát hành cuối cùng | 1 day | 14-12-2025 | 15-12-2025 |

## Quản lý tổ chức:

### 6.1.  Nguồn nhân lực:

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | ✔ Hướng dẫn về quy trình. ✔ Giám sát mọi hoạt động của đội. | Phạm Văn Dược |
| Thành viên trong nhóm | ✔ Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. ✔ Phân tích yêu cầu. ✔ Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. ✔ Code và kiểm tra ứng dụng. ✔ Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. ✔ Triển khai sản phẩm. | Hứa Văn An Lê Văn Đăng Khoa Nguyễn Văn Phú Võ Như Cường |
| Nhóm trưởng | ✔ Xác định và phân tích ứng dụng. ✔ Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. ✔ Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. ✔ Định hướng cho các thành viên trong nhóm. ✔ Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. ✔ Quản lý rủi ro. ✔ Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Trần Công Thiện Sinh |

| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PC | Server | Yes | 1 |  |
| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận |

### 6.2. Phi Nhân Lực: